Република Србија

ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

Ул. Трг Републике 2

Смедерево

www.sd.vi.sud.rs

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/19

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Извођење радова на замени фасадне столарије

на згради Вишег суда у Смедереву

Јул 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2014, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Су бр. IV 32 82/19-1 од 19.06.2019. године и Решења о именовању комисије за јавне набавке за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број Су бр. IV 32 82/19-1 од 19.06.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку радова - израда тахничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 17 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 18 |
| VI | Критеријум за доделу уговора | 25 |
| VII | Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача | 26 |
| VIII | Рок за закључење уговора | 27 |
| IX | Прилози - модели аката | 27-44 |

Укупан број страна конкурсне документације: 44

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................Виши суд у Смедереву

Адреса: …........................................Трг Републике број 2, 11300 Смедерево

Интернет страница:.........................www.sd.vi.sud.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка спроводи се поступком јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски најповољнија понуда.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.

5. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 3/19 је јавна набавка радова - израда тeхничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву

6. Комуникација

У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки комуникација се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, радним данима, од 08.30 до 14.00 часова

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.

7. Подаци о месту и року за подношење понуда

Рок за подношење понуда је до 11.07.2019. године до 12.00 часова.

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Виши суд у Смедереву, Трг Републике 2., 11300 Смедерево.

8. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда

Јавно отварање понуда обавиће се 11.07.2019. године са почетком у 12.30 часова у просторијама Вишег суда у Смедереву, Трг Републике 2, у канцеларији број 38.

9. Контакт

Лице за контакт: Јелена Стојановић, телефон 026/4626-666

Е - mail адреса (или број факса):uprava@sd.vi.sud.rs

10. Преузимање конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети са портала Управе за јавне набавке и интернет странице Наручиоца

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке бр. 3/19 је јавна набавка радова - израда техничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву

- Предметна јавна набавка није обликована по партијама

3. Назив и ознака из општег речника набавке: 44221100

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ

1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предмет ове јавне набавке је израда техничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву.

Због свог значаја - зграда Вишег суда у Смедереву (некадашња зграда Среског начелства) изграђена је према пројекту архитекте Александра Бугарског, у периоду између 1886–1888 године, у духу европске архитектуре, којим је обележено битно раздобље у изградњи Смедерева у XIX веку, сврстана је у категорију споменика културе од великог значаја.

Имајући у виду наведено радови на замени фасадне столарије морају бити изведени према условима Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево број 126/2-2015 од 08.04.2015. године.

У циљу побољшања услова рада и повећања енергетске ефикасности објекта, планирана је замена постојеће фасадне столарије према приложеној техничкој спецификацији и то комплетна замена 38 дуплих (двокрилних) прозора у складу са свим техничким и економским захтевима наручиоца.

Реализација предмета уговора вршиће се више пута по мањи број комада односно сукцесивно по потребама наручиоца и по истеку радног времена наручиоца, а по потреби радови ће бити извођени и викендом.

Фасадна столарија биће замењена на згради Вишег суда у Смедереву, ул. Трг Републике број 2 у Смедереву, са бочне стране зграде, ка Омладинској улици и у унутрашњем делу зграде.

1. На спратном делу зграде, где се налазе просторије Вишег суда у Смедереву планирана је замена 25 прозора и то:

▪ 5 лучних једноструких прозора димензија 150х332 цм;

▪14 равних једноструких прозора димензија 123х244 цм;

▪ 2 једнострука равна прозора која се налазе у бифеу димензија 80х165 цм;

▪ 1 двоструки равни прозор који се налази у бифеу димензија 130х165 цм;

▪1 једноструки равни прозор који се налази у мушком тоалету димензија 90х220 цм;

▪ 2 једнострука равна прозора која се налазе у женском тоалету димензија 80х165 цм;

2. У приземном делу зграде, где се налазе просторије Основног суда у Смедереву планирана је замена 13 прозора и то:

▪ 1 раван двоструки прозор у канцеларији број 26 димензија 123х234 цм;

▪ 3 равна двострука прозора који се налазе у канцеларији број 26а димензија 123х234 цм;

▪ 1 раван  двоструки  прозор  који  се  налази  у канцеларији број 4 димензија 123х234

цм;

▪ 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији број 5 димензија  123х234 цм;

▪ 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији број 25 димензија 123х234 цм;

▪ 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији за арихвирање списа димензија 123х234 цм;

▪ 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији непосредно пре улаза у писарницу димензија 123х234 цм;

▪ 4 лучна двострука прозора који се налазе у писарници димензија 123х244 цм;

Прозори који се израђују су дупли двокрилни, са димензијама кутије постојећих. Сва крила застакљују се обичним стаклом дебљине 4мм. Ради квалитетног дихтовања крила прозора потребно је уградити по 2 дихтунг гуме и користити одговарајуће опшиве и лајсне. Нов оков треба да буде по изгледу (по могућности) што сличнији постојећем окову и да не одступа од изгледа прозора који су у ранијем периоду замењени.

Пре уклањања постојећих прозора, извођач радова и произвођач нове столарије дужни су да детаљно сниме постојеће прозорске профиле, преграде, лајсне, потпрозорне равни, опшивке и окове и израде техничку документацију. Уклањање постојећих прозора мора се обавити пажљиво без или уз минимална оштећења зидова зграде. Сав шут током уклањања столарије извођач мора да одвезе на за то предвиђену јавну депонију.

Сви нови елементи се у свему производе према мерама и изгледу старих, постојећих прозора.

Као материјал може се користити квалитетно осушено дрво јеле, смреке или бора, без чвора. Обрада профила мора бити првокласна, а завршна обрада извредена лакирањем у белој боји постојаним и квалитетним лаком на воденој бази, у два наноса.

Предност има понуда која предвиђа уградњу столарије од осушеног дрвета јеле, затим смреке и на крају бора.

Није дозвољено отварање нових прозора као ни промена димензија отвора, изгледа, растера и профила прозора.

Оштећења која евентуално настану током извођења радова извођач мора санирати у свему по угледу на постојеће стање.

2. ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ

Све позиције столарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за ову врсту радова. Целокупан поступак израде мора бити у складу са правилима струке.

Сва столарија мора бити израђена од суве квалитетне грађе без прслина и дрвоточина, испадајућих чворова и пукотина, потпуно правих и оштрих ивица, чисте и глатко изрендисане површине.

Дозвољена је употреба грађевинске столарије која испуњава следеће услове:

- добар термички изолатор у складу са ЈУС стандардима.

- добро штити од атмосферских падавина

- има добру звучну изолацију

- омогућава добро осветљење и проветравање

- спречава превелике измене ваздуха нарочито у ветровитом периоду

- обезбеђена по условима противпожарне заштите

- обезбеђује функционално повезивање просторија

- лака за руковање

- лака за одржавање

Пре уградње потребно је столарију фабрички упаковати и ускладиштити до транспорта односно монтаже.

Уколико пре извршеног техничког пријема дође до оштећења заштитних премаза, завршне обраде, дрвета, стакла, окова и др., извођач ће недостатке поправити или цео елемент заменити новим неоштећеним о свом трошку.

Јединичним ценама обухвата се: услуга вађења старе столарије, уградња нове столарије, набавка материјала, израда елемената са уобичајеним растуром, сви помоћни и везивни материјали, заштита, бојење, застакљивање, алат, спољни и унутрашњи транспорт, уградња, радне скеле, заштита изведених радова до предаје инвеститтору, зидарски и молерски радови као и све друге трошкове неопходне за вршење предметне услуге (припремни радови, трошкови ангажовања радне стнаге, трошкови заштите на раду радника, чувања простора, опреме, пролазника и сл.)

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

Спољна столарија

Квалитет спољне столарије је регулисан ЈУС-евима ЈД.Е1.011, Д.Е1.012, Д.Е1.100, Д.Е1.110, Д.Е1.121, Д.Е1.122, Д.Е1.131, Д.Е1.132, Д.Е1.141, Д.Е1.150, Д.Е1.160, Д.Е1.111, Д.Е1.112, Д.Е1.120, Д.Е1.130, Д.Е1.134, Д.Е1.140, Д.Е1.141, Д.Е1.190, Д.Е1.192, Д.Е8.001, Д.Е8.193, Д.Е8.235,Д.Б4.029, Д.Б4.031.

Материјал за заштиту

Сва столарија мора бити обрађена фунгицидним премазом. Средства за заштиту морају да добро продиру у поре дрвета и да се брзо суше, да дрво од њих не бубри и да су фунгицидни.

Противпожарна заштита

Сви елементи столарије морају бити третирани противпожарним премазом. Средства противпожарне заштите морају да буду безбојна, да добро продиру у поре дрвета и да се брзо суше.

Застакљивање

Стакло за застакљивање мора да буде безбојно, провидно, без таласа, мехурића и мрља. Квалитет стакла мора да одговара ЈУС-у Б.Е.001, Б.Е1.050, Б.Е.080.

2.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

| назив производа | димензије | количина | појединачна цена | укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лучни, двокрилни, једноструки прозор ДП 6 | 150х332 цм | 5 |  |  |
| двокрилни једноструки равни прозор ДП 8 | 123 х 244 цм | 14 |  |  |
| двокрилни двоструки равни прозор ДП 12 | 130х165 цм | 1 |  |  |
| двокрилни двоструки равни прозор ДП 4 | 123 х 244 цм | 9 |  |  |
| двокрилни лучни двоструки прозор ДП 1 | 123х244 цм | 4 |  |  |
| једнокрилни двоструки равни прозор ДП 13 | 80х165 цм | 4 |  |  |
| једнокрилни двоструки равни прозор ДП 10 | 90х220 цм | 1 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА | са ПДВ-ом |
|  | без ПДВ-а |

2.2.ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану oбављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

-доказ из члана 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, који је  јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Применом одредби члана 76. Закона о јавним набавкама понуђач који учествује у поступку мора испунити и додатне услове и то:

- да је у последњих 7 година изводио исте или сличне радове на бар једном објекту који је сврстан у категорију споменик културе

- да има кадровске капацитете за стручно и квалитетно извођење предметних радова односно да ће у периоду потребном за извођење предметних радова имати у радном односу или ангажовано по другом правном основу у складу са Законом о раду минимум 4 (лица) лица, а од тога најмање једно лице грађевинске струке са лиценцом за одговорног извођача грађевинских радова

2.ДОКАЗИ О  ИСПУЊЕНОСТИ

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност услова наведених под тачкама 1., 2. и 3. (услови дефинисани чл. 75. Закона) доказује се, применом одредби члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

Услов прописан тачком 4. - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, доказује се прилагањем важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности која је предмет јавне набавке, издате од стране надлежног органа коју доставља у виду оверене копије.

Испуњеност додатно постављених услова доказује се достављањем уредно попуњених образаца о броју и квалификацијама запослених и референц листе, на обрасцима који су саставни део ове документације.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда се саставља на српском језику и ћириличним писмом.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у  коверти која је затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте обавезно је навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу и телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се доставља  на  адресу  Виши суд у Смедереву, Трг Републике 2, 11300 Смедерево са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, Јавна набака радова-израда техничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву  ЈН бр. 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ.“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.07.2019. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана са почетком у 12,30 часова у просторијама Вишег суда у Смедереву.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, понуђач може такву грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом.

3. Понуда мора да садржи:

1. Образац понуде,

2. Модел уговора,

3. Образац трошкова припреме понуде,

4. Образац изјаве за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,

5.Образац изјаве о независној понуди,

6. Образац за доказивање испуњености услова у погледу кадровског капацитета

7. Референц листа.

8. Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати. Мгуо да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава  датих  под  кривичном  и материјалном  одговорношћу)  потписују  и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што  је потребно дефинисати споразумом понуђача који  се доставља као саставни део заједничке понуде.

Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

4. Понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је дужан да јасно  назначи који део понуде  мења односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Виши суд у Смедереву, Трг Републике 2, 11300 Смедерево са назнаком која одговара конкретној ситуацији:

а) „Измена понуде за јавну набавку радова- израда тахничке документацијеи извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву  ЈН бр. 3/19- НЕ ОТВАРАТИ.“

б) „Допуна понуде за јавну набавку радова-израда тахничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву  ЈН бр. 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ.“

в) „Опозив понуде за јавну набавку радова- израда тахничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву  ЈН брј 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ.“

г) „Измена и допуна понуде за јавну радова- израда тахничке документацијеи извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву  ЈН број 3/19о НЕ ОТВАРАТИ.“

На полеђини коверте обавезно је навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, контакт особу и телефон сваког од учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно  да  ли  подноси  понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наведе коме се плаћа за део радова који је извео подизвођач.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који  су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи  из групе међусобно  и  према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81 ст. 4. тач. Закона о јавној набавци и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду  и који ће заступати групу пониђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави за сваког из члана групе посебно попуњен и потписан образац изјаве за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у  поступку јавне набавке.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. Начин и услови плаћања

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема обављених радова, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђен завршетак радова (испорука добара, извршење услуга, извођење радова и записника о примопредаји радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

10. Гаранција

Гаранција за радове на изради и уградњи нових прозора на згради  Вишег суда у Смедереву не може бити краћа од 36 месеци од дана комисијског пријема извршених радова.

11. Рок за извођење радова

Рок за радове на изради и уградњи односно замени постојеће фасадне столарије не може бити дужи од  60 дана од дана закључења уговора.

12.  Важење понуде

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

13. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена вредност у понуди

Понуђене јединичне цене треба да садрже све трошкове које извођач има у вези са реализацијом уговора и да буду исказане у динарима без ПДВ-а. Цене са ПДВ-ом уписати тамо где је то посебно назначено.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара.

Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, од стране понуђача.

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на дан примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без пдв-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 5 (пет) дана дуже од дана трајања уговора.

Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, од стране понуђача.

Меница мора бити регистрована у регистру код Народне банке Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица извођача.

У  случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење.

Меница обавезно мора бити регистрована у складу са одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("службени гласник рс“, бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.

15. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.

Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

16. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна  набавка  не  садржи  поверљиве  информације  које  наручилац ставља на располагање.

17. Додатне  информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Виши суд у Смедереву, Трг Републике 2, 11300 Смедерево или електронске поште на e-mail: uprava@sd.vi.sud.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Питања се достављају на меморандуму заинтересованог лица са деловодним бројем и датумом, оверено печатом заинтересованог лица и потписано од стране одговорног лица заинтересованог лица, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију  објавити на  Порталу јавних набавки и на својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације, јавна набавка број 3/19 “.

Акo наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року од 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво писменим путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

18. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у  писаном  облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може  уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

VI

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука  о  додели  уговора донеће  се  применом  критеријума „економски најповољнија понуда“  а као таква сматраће се понуда оног понуђача која оствари највећи збир пондера. Начин пондерисања је већ одређен од стране комисије за јавне набавке Вишег суда у Смедереву и чини саставни део ове конкурсне документације.

Критеријуми за оцену понуда су:

- Понуђена цена - најповољнија понуда добија 50 пондера, друга 45 пондера, трећа 30 пондера, а свака наредна за 2 пондера мање.

Најповољнија је она понуда у којој је, уз поштовање техничких услова, понуђена најнижа цена.

- Рок извршења радова - најповољнија понуда добија 20 пондера, друга 15 пондера, трећа 10 пондера, а свака наредна за по 2 пондера мање.

Најповољнија је она понуда која предвиђа најкраћи рок извршења радова.

- Гарантни период - најповољнија понуда добија 30 пондера, друга 20 пондера, трећа 10 пондера, а свака наредна за по 1 пондер мање.

Најповољнија је она понуда која предвиђа најдужи гарантни рок, с тим што гарантни не може бити мањи од 36 месеци.

Као економски најповољнија понуда биће проглашена она понуда која након извршеног пондерисања буде имала највећи збир пондера.

Уколико се појаве две или више понуда са истим бројем пондера, предност ће имати онај понуђач који понуди уградњу столарије од осушеног дрвета јеле, затим смреке и на крају бора, а као крајњи критеријум узеће се најниже понуђена цена.

VII

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Виши суд у Смедереву и електронске поште uprava@sd.vi.sud.rs. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против  сваке  радње наручиоца, осим  уколико  Законом  није  другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурске документације, сматраће се благовременом, ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношења понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона, указао наручиоцу на евентуалне недостатке или неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог  члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење, пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати, приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних навабки и на својој интернет страници најкаснијеу року од два дана до дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу  од 60.000,00  динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број - подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник:  Буџет Републике Србије.

VIII

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова- израда тахничке документације  извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву  број 3/19

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим  учесницима заједничке  понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени  образац  копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПРИЛОГ 2

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ

НА ЗГРАДИ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ

Виши суд у Смедереву, Трг Републике број 2, кога заступа вршилац функције председника суда-судија Слађана Бојковић, као наручилац радова, са једне стране и

____________________________________________________________________,као извођач радова, са друге стране

Заједнички назив за учеснике у овом правном послу је уговорне стране.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Предмет овог уговора је израда техничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради наручиоца Вишег суда у Смедереву која се налази са бочне стране зграде Вишег суда у Смедереву ка Омладинској улици и у унутрашњем делу зграде и то:

1. На спратном делу зграде, где се налазе просторије Вишег суда у Смедереву 25 прозора од чега 5 лучних једноструких прозора димензија 150х332 цм, 14 равних једноструких прозора димензија 123х244 цм, 2 једнострука равна прозора која се налазе у бифеу димензија 80х165 цм, 1 двоструки равни прозор који се налази у бифеу димензија 130х165 цм, 1 једноструки равни прозор који се налази у мушком тоалету димензија          90х220 цм, 2 једнострука равна прозора која се налазе у женском тоалету димензија     80х165 цм.

2. У приземном делу зграде, где се налазе просторије Основног суда у Смедереву 13 прозора од чега 1 раван двоструки прозор у канцеларији број 26 димензија 123х234 цм, 3 равна двострука прозора који се налазе у канцеларији број 26а димензија 123х234 цм, 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији број 4 димензија   123х234 цм, 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији број 5 димензија  123х234 цм, 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији број 25 димензија 123х234 цм, 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији за арихвирање списа димензија 123х234 цм, 1 раван двоструки прозор који се налази у канцеларији непосредно пре улаза у писарницу димензија 123х234 цм и 4 лучна двострука прозора који се налазе у писарници димензија 123х244 цм.

Јавна набавка обухвата уклањање постојећих прозора без или уз минимална оштећења зидова зграде и уклањање шута, односно одвожење  на за то предвиђену јавну депонију, уградњу прозора и извођење молерских радова у циљу враћања изгледа простора у стање пре започетих радова.

Уговорне стране сагласно констатују да је Виши суд у Смедереву у складу са чланом 52. и 53. Закона о јавним набавкама, на основу сагласности Министарства правде Републике Србије, Сектора за материјално-финансијске послове број 401-00-336/2019-18/4 од 28.03.2019. године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Су бр. IV 32 82/19-1 од 19.06.2019. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности, а да је извођач ____________________________________доставио понуду, која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације.

Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац сходно члану 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора број ______________________ којом је понуду извођача радова ___________________________________ изабрао као најповољнију.

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора израда техничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради наручиоца, Вишег суда у Смедереву ближе описаних у члану 1. овог уговора.

Уговорне стране сагласно констатују да је у том смислу потребно извршити следеће послове:

1. Упознавање са стањем постојеће столарије непосредним увидом.

2. Израдити техничку документацију која испуњава све економске захтеве наручиоца и техничке прописе, предузимање мера техничке заштите и извођење радова на санацији прозора који се налазе са бочне стране зграде суда ка Омладинској улици и у унутрашњости суда, у приземљу и на првом спрату зграде, а који се састоји у следећем: потпуно уклањање постојећих прозора, израда нових прозора са новом кутијом, крилима и стаклима, уз задржавање свих димензија и профилација, а према моделу прозора који су уклоњени. Нове прозоре потребно је офарбати белом бојом у два наноса на подлози, са лаком на воденој бази, и спољни део прозора обложити одговарајућом дихтунг-гумом.

3. Уградити прозоре и у потпуности санирати оштећења која настану приликом уклањања прозора, а то подразумева да се фасада на згради суда, као и унутрашњост просторија у деловима где се изводе радови, доведе у првобитно стање (малтерисање, глетовање, кречење), према критеријуму постојећег спољног и унутрашњег изгледа и квалитета материјала. Уколико приликом уклањања и уградње нових прозора дође до оштећења окапнице на спољној страни фасаде, извођач радова је дужан да обезбеди одговарајућег мајстора (лимара) који ће отклонити настала оштећења и окапнице довести у првобитно стање.

4.Нову фасадну столарију транспортује до седишта наручиоца, на тај начин да се иста не оштети приликом транспорта, као и да уколњену столарију и остале непотребне елементе однесе на за то предвиђено место.

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да цена за изведене радове и услуге из члана 2. овог уговора износи _______________динара без ПДВ-а, односно _________ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената по основу којих је одређена.

Цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача: вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање, режијске трошкове и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима наручиоца.

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да радове наведене у члану 2. овог уговора изврши у року од ______ дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок за изведене радове на прозорима износи ________ месеци од дана комисијског пријема извршених радова.

Наручилац радова се обавезује да извођачу радова за обављање радова изврши уплату материјалних средстава на име уговорене цене најкасније у року од 30 дана од дана завршетка радова на рачун извођача радова.

Количине и квалитет извршених послова извођача контролисаће и пратиће наручилац  у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације.

Приликом пријема уговорених радова, што ће се записнички констатовати, присуствоваће и представник Регионалног завода за заштиту споменика Града Смедерева.

Завршетком радова има сматрати датум када наведена комисија записнички обави пријем радова.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца. Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, наручилац има право да затражи од извођача да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења. Уколико и након овог упозорења извођач касни са извођењем радова, наручилац има право да раскине уговор и одмах активира меницу за добро извршење посла.

Члан 5.

Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због који се, у смислу става 1.овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.)

2. мере предвиђене актима надлежних органа

3. непредвиђени радови за које извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Захтев за продужење рока за извођење радова извођач писмено подноси наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је извођач затражио од наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. ЗЈН.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

На дан примопредаје предметних добара, извођач је дужан да наручиоцу преда бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 5 (пет) дана дуже од дана трајања гарантног рока.

Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или    неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, од стране понуђача.

Меница мора бити регистрована у регистру код Народне банке Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица извођача.

У  случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење.

Меница обавезно мора бити регистрована у складу са одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("службени гласник рс“, бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења биће врађено. Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у целости.

Члан 7.

Извођач се обавезује да:

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по овом уговору;

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- обезбеди довољну стручну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме за извођење уговорених радова;

- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу;

- омогући вршење стручног надзора на објекту;

- омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;

- сноси транспортне трошкове;

- да о свом трошку отклони све штете које нанесе пре почетка радова;

-извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то за све време припреме и извођења радова;

- у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклони о свом трошку и о истима одмах обавестити наручиоца;

- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала,

-отклања недостатке у гарантном року за изведене радове и по позиву наручиоца мора да приступи у што краћем року, а најкасније у року од 2 дана од позива;

- да ће категорија коришћења шарки бити 3 или 4, а категорија трајности 7 (преко 200.000 циклуса отварања).

Извођач радова се обавезује да ће чувати пословне тајне наручиоца радова, као и да оквиру својих активности брине о угледу наручиоца радова и његове делатности.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да:

- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа;

- даје стручна објашњења за извршење радова на захтев извођача;

- омогући техничку подршку при извођењу радова;

- уведе извођача у посао.

Наручилац ће писмено обавестити извођача о лицу које ће пружати техничку подршку и лицу које ће обављати стручни надзор.

Стручним надзором се обезбеђује:

- контрола да ли се радови изводе према одобрењу за извођење радова и техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка радова,

- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији,

- контрола да ли се радови изводе према договореној динамици

- давање упутстава извођачу радова,

-решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 9.

Евентуалне примедбе и предлози лица која врше надзор и пружају техничку подршку уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Члан 10.

У случају да се у току извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем додатних радова, извођач је дужан да о томе одмах писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца и да не започиње са извођењем тих радова све док за то, од наручиоца не добије сагласност.

Наручилац ће у случају из става 1. овог члана, поступати у складу са чланом 36. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Члан 11.

Извођач може, без претходне сагласности наручиоца, али уз писану сагласност стручног надзора, да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради спречавања настанка штете, изазване неочекиваном појавом или другим ванредним неочекиваним догађајима.

Извођач је дужан да о наступању околности из става 1. овог члана, истог дана када су те околности наступиле, обавести наручиоца, као и да наручиоцу, одмах по добијању, достави примерак или копију писане сагласности стручног надзора из става 1. овог члана.

Члан 12.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и наручиоца, у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних ценама из Понуде.

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и мањкови радова) не могу утицати на промену јединичних цена.

Извођач се обавезује да прибави писану сагласност стручног надзора и наручиоца за мањкове радова.

Наручилац може признати вишкове радова до 10% вредности уговорених количина радова у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу (Сл. лист СФРЈ бр. 18/77), сходно члану 115. став 3. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

Накнадни радови су радови који сни уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Изведени накнадни радови без закљученог Уговора су правно неважећи.

Члан 14.

Извођач гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Независно од права гаранције, наручилац има право да од извођача захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, може захтевати раскид уговора и у том случају активирати средство обезбеђења или да тражи од извођача да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује друго лице на терет извођача.

Члан 15.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним обрачуном на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених једничних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Члан 16.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке извођач радова не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно предвиђеном року, наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет извођача. Евентуално уступање отклањања недостатка другом лицу, наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 17.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим случајевима:

- ако извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави меницу;

- уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести наручиоца, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у ком случају наручилац има право на активирање менице за добро извршење посла;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора у примереном року;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора,  извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Члан 18.

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 19.

Овај уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај уговор.

У случају евентуалних спорова, насталих поводом овог уговора, уговорене стране су сагласне да ће покушати да их реше споразумно, мирним путем.

Уколико решење евентуалних спорова не буде могуће мирним путем, надлежан ће бити Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 20.

Овај уговор се закључује сагласном изјавом воља уговорних страна и ступа на снагу дана потписивања уговора.

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 примерка.

НАРУЧИЛАЦ							ИЗВОЂАЧ

Вршилац функције председника

Вишег суда у Смедереву

судија Слађана Бојковић

_____________________					     __________________

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Применом одредби члана 88. став 1. Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно

ПРИЛОГ 4.

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_______________________________________________________________

(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке радова - израда тахничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву, ЈН бр. 3/19, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

-да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

-да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе која  има седиште на њеној територији;

-да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда;

-да испуњава додатне услове, односно да поседује списак референци које се односе на предметну јавну набавку и да испуњава захтеване кадровске капацитете.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОГ 5.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Применом одредби члана 26. Закона о јавним набавкама, ________________________________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке _________________________________(навести предмет јавне набавке), бр _________________(навести редни број јавне набавкe), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ПРИЛОГ 6.

ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ

УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Листом кадровске опремљености доказује се довољни капацитет у погледу кадровске оспособљености понуђача за обављање посла који је предмет јавне набавке.

Захтеви за квалификацију у погледу особља су да понуђач има радно ангажовано (по уговору о раду на одређено или неодређено време, или уговору о обављању привремених и повремених послова) бар 4 лица од којих најмање једно лице грађевинске струке са лиценцом за одговорног извођача грађевинских радова.

ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

| Ред. бр. | Име и презиме | Стручна квалификација | Радно место | Радно искуство (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

Датум и место:	                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________	           М.П.	                _______________________

Напомена:  Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

ПРИЛОГ 7.

ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

И БРОЈ ИЗГРАЂЕНИХ И УГРАЂЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА

| Ред. бр. | Назив пројекта/Локација/Година | Број изграђених и уграђених елемената | Наручилац/ особа за контакт/ телефон | Вредност посла (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| С В Е Г А |  |

Датум и место:	                                                                       Потпис овлашћеног лица

_________________________	         М.П.	                      _______________________

ПРИЛОГ 8.

Назив понуђача:___________________________

Седиште :_________________________________

Улица и број:______________________________

Телефон:__________________________________

Матични број:______________________________

ПИБ:_____________________________________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ

ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, на дан закључења уговора, доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, регистровану у Регистру меница НБС у складу са изменама и допунама Закона о платном промету (''Службени гласник РС'' број 31/11) и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.

У обавези смо да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, предамо копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум и место:	                                                                       Потпис овлашћеног лица

_________________________	         М.П.	                      _______________________